1.  KHẢO SÁT VÀ TÌM HIỂU (2day)

1.1 Thu thập yêu cầu phần cứng

1.1.1 Liệt kê thiết bị cần điều khiển (4 phòng)

1.1.2 Xác định loại tín hiệu (digital, analog, PWM, I2C, 1-wire)

1.1.3 Tính số lượng chân GPIO

1.2 Tìm hiểu datasheet linh kiện dự kiến

1.2.1 ESP32-WROOM-32

1.2.2 Relay 2 kênh (5V)

1.2.3 Servo SG90

1.2.4 DHT11

1.2.5 MQ-2

1.2.6 LCD I2C 16x2

1.2.7 Buzzer 5V

1.2.8 Led

1.2.9 Nút nhấn

1.2.10 Quạt DC

2 LỰA CHỌN VÀ ĐẶT MUA LINH KIỆN (1day)

2.1 Lập danh sách

2.1.1 ESP32 DevKit (1)

2.1.2 Module relay 2 kênh (2)

2.1.3 Servo SG90 (3)

2.1.4 DHT11 (1)

2.1.5 Cảm biến khí gas MQ-2 (1)

2.1.6 LCD I2C 16x2 (1)

2.1.7 Buzzer 5V (1)

2.1.8 Nút nhấn (1)

2.1.9 Breadboard lớn + dây nối

2.1.10 Điện trở 10k (5)

2.1.13 Dây nguồn

2.2 Tìm nguồn cung và đặt hàng

2.2.1 So sánh giá, thời gian giao

2.2.2 Đặt mua và theo dõi

3.0 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ (4day)

3.1 Phân bổ chân GPIO

3.1.1 Đèn: 32,33,25,26,13 (5 chân)

3.1.2 Quạt: 27,14,12 (3 chân)

3.1.3 Servo cửa: 19,18,17 (3 chân)

3.1.4 DHT11: 5

3.1.5 Cảm biến gas: 34 (ADC)

3.1.6 Buzzer: 23

3.1.7 LCD I2C: 21(SDA), 22(SCL)

3.1.8 Nút reset WiFi: 16

3.2 Vẽ sơ đồ từng khối, từng phòng

3.2.1 Khối nguồn

3.2.2 Khối ESP32

3.2.3 Khối relay

3.2.4 Khối servo

3.2.5 Khối cảm biến (DHT11, MQ-2)

3.2.6 Khối LCD I2C

3.2.7 Khối nút nhấn

4.0 THIẾT KẾ TRÊN BREADBOARD (2day)

4.1 Bố trí linh kiện

4.1.1 ESP32 trung tâm, relay xung quanh

4.1.2 Servo, cảm biến, LCD

4.2 Đi dây

5.0 LẮP RÁP MẠCH THỰC TẾ  (5day)

5.1 Chuẩn bị dụng cụ, mô hình nhà

5.3 Lắp linh kiện lên breadboard theo layout

5.3.1 Cắm ESP32, relay, LCD

5.3.3 Đấu dây nguồn (5V, GND) đến các module

5.3.4 Đấu dây tín hiệu từ GPIO

5.4 Nạp code test

6.0 KIỂM TRA VÀ DEBUG TỪNG MODULE (3day)

6.1 Relay – test bật/tắt từng relay

6.2 Servo – test quay 0-180°

6.3 DHT11 – đọc nhiệt độ/độ ẩm

6.4 MQ-2 – đọc gas, thử kích gas

6.5 LCD I2C – quét địa chỉ, in text

6.6 Buzzer – phát âm thanh

6.7 Nút nhấn – phát hiện nhấn (GPIO0)

7.0 TÍCH HỢP TOÀN BỘ VÀ KIỂM TRA END-TO-END (3day)

7.1 Nạp code firmware hoàn chỉnh

7.2 Kiểm tra giao diện web (cùng mạng LAN)

7.2.1 Truy cập esp32-smarthome.local

7.2.2 Điều khiển đèn, quạt, cửa qua nút bấm

7.2.3 Kiểm tra WebSocket cập nhật realtime

7.3 Kiểm tra cảnh báo gas

7.3.1 Kích gas (cẩn thận) → buzzer kêu, quạt bếp tự bật

7.4 Kiểm tra độ ổn định

7.5 Khắc phục lỗi (nhiễu servo, relay không ổn định)

1.0 Thiết kế phần cứng

├── 1.1 Xác định yêu cầu

│   ├── 1.1.1 Phân tích yêu cầu điều khiển

│   ├── 1.1.2 Xác định GPIO và tín hiệu

│   ├── 1.1.3 Xác định nguồn

├── 1.2 Lựa chọn linh kiện

│   ├── 1.2.1 Vi điều khiển ESP32

│   ├── 1.2.2 Cảm biến (DHT11, gas)

│   ├── 1.2.3 Cơ cấu chấp hành (relay, servo)

│   ├── 1.2.4 LCD I2C

│   ├── 1.2.5 Buzzer

│   ├── 1.2.6 Nút nhấn

│   ├── 1.2.7 Nguồn

│   └── 1.2.8 Linh kiện thụ động

├── 1.3 Thiết kế sơ đồ nguyên lý

│   ├── 1.3.1 Phân bổ chân GPIO

│   ├── 1.3.2 Vẽ kết nối từng module

│   ├── 1.3.3 Thiết kế mạch nguồn

│   └── 1.3.4 Kiểm tra xung đột

├── 1.4 Thiết kế breadboard

│   ├── 1.4.1 Chọn hình thức

│   ├── 1.4.2 Bố trí linh kiện

│   ├── 1.4.3 Đi dây

│   └── 1.4.4 Ghi chú kết nối

├── 1.5 Lắp ráp mạch

│   ├── 1.5.1 Chuẩn bị dụng cụ

│   ├── 1.5.3 Lắp linh kiện

│   ├── 1.5.4 Đấu nối dây

│   ├── 1.5.5 Kiểm tra

│   └── 1.5.6 Cố định module

├── 1.6 Kiểm tra và debug

│   ├── 1.6.1 Kiểm tra nguồn

│   ├── 1.6.2 Kiểm tra từng module

│   ├── 1.6.3 Kiểm tra tích hợp

│   └── 1.6.4 Xử lý nhiễu